# ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ПЛАН МИГРАЦИИ

Ускоренное внедрение с автоматическими проверками

Версия: 2.0 (Оптимизированная)

Дата: 04.01.2026

⚠️ ВАЖНО: В каждом этапе встроено логирование и автоматическая проверка!

# ПРИНЦИПЫ ОПТИМИЗИРОВАННОГО ПЛАНА

- Я делаю за раз ПОЛНЫЙ модуль (код + тесты + логирование + проверки)

- Автоматическая валидация после каждого этапа

- Встроенное логирование во все модули

- Вместо 30 шагов → 6 БОЛЬШИХ ИТЕРАЦИЙ

- Вы только проверяете результат и даёте feedback

# НОВАЯ СТРУКТУРА: 6 ИТЕРАЦИЙ

| Итерация | Что делается | Время |
| --- | --- | --- |
| 0. Подготовка | Backup + очистка + структура | 1 сессия |
| 1. Ядро | MARKET_STATE + PORTFOLIO + MSB + МОСТ + UI | 2-3 сессии |
| 2. Расширение | VWAP_MR + Конфлюэнция + Корреляция | 2 сессии |
| 3. Данные | Funding/CVD API + FUND_CVD_FAIL + CVD_DIV | 2-3 сессии |
| 4. ML | Датасет + Модель + Интеграция | 2 сессии |
| 5. Продакшн | Оптимизация + Мониторинг + Деплой | 2 сессии |

✅ ИТОГО: 11-14 сессий вместо месяцев!

# ИТЕРАЦИЯ 0: ПОДГОТОВКА (1 сессия)

## Что я делаю:

### 1. Backup и анализ

# Git backup

git checkout -b backup/old-scanner

git add . && git commit -m 'Backup before migration'

git checkout main && git checkout -b feature/new-architecture

# Создаю DEPRECATION_LIST.md с полным списком

# Анализирую зависимости

### 2. Полная очистка

- Удаляю scanner/algorithms/ (старые)

- Удаляю старые конфиги

- Комментирую импорты в main.py

### 3. Создание новой структуры

scanner/

├── core/

│   ├── __init__.py

│   ├── market_state.py

│   ├── portfolio_manager.py

│   ├── bridge.py

│   └── validator.py  # ← НОВОЕ: автоматические проверки

├── algorithms/

│   ├── __init__.py

│   ├── base.py

│   └── (будут добавлены в Итерации 1-3)

├── config/

│   ├── market_state.json

│   ├── portfolio.json

│   ├── bridge.json

│   └── algorithms.json

├── utils/

│   ├── logger.py  # ← Unified logger

│   ├── metrics.py  # ← Метрики для проверки

│   └── health_check.py  # ← Health checks

├── ui/

└── tests/

### 4. Базовая инфраструктура

Создаю сразу:

- utils/logger.py - единый логгер для всего

- utils/health_check.py - проверки после каждого этапа

- utils/metrics.py - подсчёт метрик

- core/validator.py - валидация данных

## Встроенные проверки:

# utils/health_check.py

class HealthChecker:

def check_structure(self):

"""Проверка что все папки/файлы на месте"""

assert os.path.exists('scanner/core')

assert os.path.exists('scanner/config')

# ... и т.д.

def check_configs(self):

"""Все JSON валидны и загружаются"""

for config in configs:

json.load(open(config))

def run_all_checks(self):

self.check_structure()

self.check_configs()

print('✅ Итерация 0 завершена успешно!')

## Что вы делаете:

- Запускаете: python scanner/tests/health_check.py --phase 0

- Смотрите отчёт (все ✅)

- Даёте OK для Итерации 1

# ИТЕРАЦИЯ 1: ЯДРО СИСТЕМЫ (2-3 сессии)

⚠️ ЭТО САМАЯ БОЛЬШАЯ ИТЕРАЦИЯ - делаю всё ядро сразу

## Что я делаю ЗА ОДНУ ИТЕРАЦИЮ:

### Сессия 1.1: MARKET_STATE + PORTFOLIO_MANAGER

- Конфиг market_state.json (полный)

- Класс MarketState со всеми 3 метриками:

  - - calculate_volatility_regime()

  - - calculate_trend_strength()

  - - calculate_market_participation()

  - - classify_regime()

  - - get_controls()

  - - ВСТРОЕННОЕ логирование каждого расчёта

  - - ВСТРОЕННАЯ валидация входных данных

- Конфиг portfolio.json

- Класс PortfolioManager:

  - - check_global_limits()

  - - check_circuit_breakers()

  - - evaluate_new_position()

  - - ВСТРОЕННОЕ логирование всех решений

- Unit тесты (автоматические):

  - - test_market_state.py (10+ тестов)

  - - test_portfolio_manager.py (10+ тестов)

### Сессия 1.2: MSB + Базовый МОСТ

- algorithms/base.py (базовый класс со ВСТРОЕННЫМ логированием)

- algorithms/msb.py (полная реализация):

  - - Все методы из ТЗ

  - - Auto-logging каждой фичи

  - - Auto-validation данных

  - - Обработка ошибок

- core/bridge.py (простая версия):

  - - evaluate_coin() для 1 алгоритма

  - - Auto-logging решений

  - - Metrics tracking

- Unit тесты:

  - - test_msb.py

  - - test_bridge.py

### Сессия 1.3: UI + Главный цикл + Integration

- ui/algo_selector.py (с MSB чекбоксом)

- ui/scanner_ui.py (главный UI)

- main.py (полный цикл сканирования):

  - - Инициализация всех модулей

  - - Цикл сканирования

  - - Обработка ошибок

  - - Auto-logging всего

- Integration тесты:

  - - test_integration.py (полный цикл)

  - - Мок данные

  - - Проверка логов

## ВСТРОЕННОЕ ЛОГИРОВАНИЕ (автоматическое):

# В каждом модуле автоматически:

class MarketState:

def __init__(self):

self.logger = Logger('market_state')

def calculate_volatility_regime(self, data):

# Валидация входных данных

self.validator.validate_candles(data)

# Расчёт

atr_pct = ...

atr_percentile = ...

# AUTO-LOG

self.logger.log_calculation({

'method': 'calculate_volatility_regime',

'atr_pct': atr_pct,

'atr_percentile': atr_percentile,

'result': regime

})

return regime

## ВСТРОЕННЫЕ ПРОВЕРКИ:

# utils/health_check.py расширяется:

def check_iteration_1():

# 1. Структурные проверки

assert MarketState().calculate_volatility_regime(mock_data)

assert PortfolioManager(config, 10000)

# 2. Функциональные проверки

market = MarketState()

result = market.classify_regime(mock_data)

assert result['regime'] in ['SHOCK', 'TREND', 'RANGE']

# 3. Проверка логов

logs = pd.read_csv('logs/market_state_log.csv')

assert len(logs) > 0

assert 'atr_pct' in logs.columns

# 4. Unit тесты

pytest.main(['tests/', '-v'])

# 5. Integration тест

test_full_cycle()

print('✅ Итерация 1 SUCCESS!')

print('📊 Метрики:')

print(f'  - Unit tests: {pytest_results}')

print(f'  - Logs generated: {log_count}')

print(f'  - Ready for backtest: YES')

## Что вы делаете:

- Запускаете: python scanner/tests/health_check.py --phase 1

- Смотрите детальный отчёт

- Запускаете UI: python scanner/ui/scanner_ui.py (проверяете что работает)

- ОПЦИОНАЛЬНО: Первый бэктест на 1 месяц

- Даёте feedback / OK для Итерации 2

# ИТЕРАЦИЯ 2: РАСШИРЕНИЕ (2 сессии)

## Что я делаю:

### Сессия 2.1: VWAP_MR алгоритм

- indicators/vwap.py (если нет)

- algorithms/vwap_mr.py (полная реализация со встроенным логированием)

- Unit тесты

### Сессия 2.2: Конфлюэнция + Корреляция

- Обновляю core/bridge.py:

  - - check_alignment()

  - - create_confluence_setup()

  - - Логирование конфлюэнции

- Обновляю core/portfolio_manager.py:

  - - calculate_correlation_penalty()

  - - Логирование корреляций

- Обновляю UI:

  - - VWAP_MR чекбокс активен

  - - Confluence индикатор

- Integration тесты для конфлюэнции

## ВСТРОЕННЫЕ ПРОВЕРКИ:

def check_iteration_2():

# 1. VWAP_MR работает

vwap_algo = VWAP_MR(config)

signal = vwap_algo.calculate_signal(mock_data)

assert signal is not None

# 2. Конфлюэнция срабатывает

bridge = Bridge([MSB(), VWAP_MR()])

result = bridge.evaluate_coin(mock_confluence_data)

assert result['mode'] == 'CONFLUENCE'

# 3. Корреляция считается

portfolio = PortfolioManager()

penalty = portfolio.calculate_correlation_penalty(...)

assert 0 < penalty <= 1

# 4. Логи расширились

assert os.path.exists('logs/confluence_log.csv')

assert os.path.exists('logs/correlation_log.csv')

print('✅ Итерация 2 SUCCESS!')

## Что вы делаете:

- python scanner/tests/health_check.py --phase 2

- Проверяете UI (теперь 2 алгоритма)

- Смотрите логи конфлюэнции

- ОПЦИОНАЛЬНО: Бэктест 2 месяца, сравнение с Итерацией 1

- OK для Итерации 3

# ИТЕРАЦИЯ 3: ВНЕШНИЕ ДАННЫЕ (2-3 сессии)

## Что я делаю:

### Сессия 3.1: Funding + CVD интеграция

- data/binance_api.py:

  - - get_funding_rate()

  - - get_funding_history()

  - - Обработка ошибок API

  - - Кэширование

- data/cvd_calculator.py:

  - - calculate_cvd() из trades

  - - ИЛИ прокси из taker volume

- data/data_validator.py:

  - - Проверка качества Funding (в пределах [-0.1%, +0.1%])

  - - Проверка CVD (нет аномалий)

  - - Проверка gaps

- Unit тесты для data модулей

### Сессия 3.2: FUND_CVD_FAIL алгоритм

- algorithms/fund_cvd_fail.py (полная реализация)

- Unit тесты

- Интеграция в МОСТ

### Сессия 3.3: CVD_DIV + UI update

- algorithms/cvd_div.py

- Unit тесты

- Обновление UI (все 4 алгоритма активны)

- Integration тесты для 4 алгоритмов

## ВСТРОЕННЫЕ ПРОВЕРКИ:

def check_iteration_3():

# 1. Funding данные валидны

funding = get_funding_rate('BTCUSDT')

assert -0.001 <= funding <= 0.001  # ±0.1%

# 2. CVD считается

cvd = calculate_cvd(trades)

assert cvd is not None

# 3. FUND_CVD_FAIL работает

algo = FUND_CVD_FAIL()

signal = algo.calculate_signal(mock_data_with_funding)

assert signal is not None

# 4. Все 4 алгоритма в МОСТе

bridge = Bridge()

assert len(bridge.algorithms) == 4

# 5. Нет ошибок API за последний час

api_logs = pd.read_csv('logs/api_errors.csv')

recent_errors = api_logs[api_logs.timestamp > now - 1h]

assert len(recent_errors) == 0

print('✅ Итерация 3 SUCCESS!')

## Что вы делаете:

- python scanner/tests/health_check.py --phase 3

- Проверяете что Funding/CVD данные приходят

- UI с 4 алгоритмами

- ОБЯЗАТЕЛЬНО: Бэктест 3 месяца (начинаем собирать ML датасет)

- OK для Итерации 4

# ИТЕРАЦИЯ 4: MACHINE LEARNING (2 сессии)

## Что я делаю:

### Сессия 4.1: Подготовка датасета

- ml/dataset_builder.py:

  - - Загрузка всех логов

  - - Join signals + outcomes

  - - Feature engineering

  - - Train/val/test split

- ml/features.py - описание всех фич

- Автоматическая проверка качества датасета

### Сессия 4.2: Модель + Интеграция

- ml/train.py:

  - - Random Forest / XGBoost

  - - Cross-validation

  - - Метрики (ROC AUC, Precision, Recall)

  - - Сохранение модели

- ml/predict.py - inference в реальном времени

- Интеграция в МОСТ:

  - - Фильтрация по ML вероятности

  - - Логирование ML predictions

## ВСТРОЕННЫЕ ПРОВЕРКИ:

def check_iteration_4():

# 1. Датасет качественный

dataset = pd.read_csv('ml/dataset.csv')

assert len(dataset) >= 200  # Минимум 200 сигналов

assert dataset.isnull().sum().sum() < 0.01 * len(dataset)

# 2. Модель обучена

model = joblib.load('ml/model.pkl')

assert model is not None

# 3. ROC AUC > 0.60

auc = calculate_auc(model, test_data)

assert auc > 0.60

# 4. Inference работает

prob = model.predict_proba(sample_features)

assert 0 <= prob <= 1

# 5. Интеграция в МОСТ

bridge = Bridge()

result = bridge.evaluate_coin(data)

assert 'ml_probability' in result

print('✅ Итерация 4 SUCCESS!')

print(f'📊 ML Metrics: AUC={auc:.3f}')

## Что вы делаете:

- python scanner/tests/health_check.py --phase 4

- Смотрите ML метрики

- Проверяете что ML фильтр работает

- Бэктест с ML vs без ML (сравнение)

- OK для Итерации 5

# ИТЕРАЦИЯ 5: ПРОДАКШН (2 сессии)

## Что я делаю:

### Сессия 5.1: Оптимизация параметров

- ml/optimize.py (Optuna):

  - - Bayesian optimization 15-20 параметров

  - - Walk-forward validation

  - - Сохранение лучших параметров

- Обновление конфигов оптимальными значениями

### Сессия 5.2: Мониторинг + Деплой

- ui/dashboard.py:

  - - Real-time метрики

  - - Графики P&L

  - - Circuit breaker статус

  - - Алерты

- monitoring/alerts.py:

  - - Email/Telegram интеграция

  - - Critical events

- Полный продакшн чеклист

## ВСТРОЕННЫЕ ПРОВЕРКИ (финальные):

def check_iteration_5_production_ready():

# 1. Все тесты зелёные

pytest_result = pytest.main(['tests/', '-v'])

assert pytest_result == 0

# 2. Бэктест метрики

metrics = run_full_backtest(months=6)

assert metrics['win_rate'] > 0.40

assert metrics['sharpe'] > 0.7

assert metrics['max_dd'] < -0.10

# 3. Paper trading 2 недели OK

paper_results = load_paper_trading_results()

assert paper_results['live_sharpe'] > 0.6

# 4. Monitoring работает

assert dashboard_running()

assert alerts_configured()

# 5. Все логи на месте

required_logs = ['market_state', 'signals', 'positions', 'exits']

for log in required_logs:

assert os.path.exists(f'logs/{log}_log.csv')

print('✅✅✅ PRODUCTION READY! ✅✅✅')

## Что вы делаете:

- python scanner/tests/health_check.py --phase 5 --production

- Получаете детальный отчёт готовности

- Запускаете paper trading на 2 недели

- Проверяете dashboard

- ЗАПУСК В ПРОДАКШН с маленьким капиталом

# ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ДЕЙСТВИЙ

| Итерация | Я делаю | Вы делаете | Проверка |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Backup + Очистка + Структура + Базовая инфраструктура | health_check.py --phase 0 | ✅ Структура OK |
| 1 | MARKET_STATE + PORTFOLIO + MSB + МОСТ + UI + Тесты + Логирование | health_check.py --phase 1 + UI проверка + Опц: бэктест | ✅ Ядро работает |
| 2 | VWAP_MR + Конфлюэнция + Корреляция + Тесты | health_check.py --phase 2 + UI + Опц: бэктест | ✅ 2 алго + конфлюэнция |
| 3 | Funding/CVD API + FUND_CVD_FAIL + CVD_DIV + Валидация данных | health_check.py --phase 3 + ОБЯЗАТЕЛЬНО бэктест 3 мес | ✅ 4 алго + данные |
| 4 | ML датасет + Модель + Интеграция + Метрики | health_check.py --phase 4 + Бэктест с/без ML | ✅ ML работает |
| 5 | Оптимизация + Dashboard + Алерты + Продакшн чеклист | health_check.py --phase 5 + Paper trading 2 нед | ✅ ПРОДАКШН |

# КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОГО ПЛАНА

## 1. Автоматическое логирование везде

- Каждый модуль логирует свою работу автоматически

- Не нужно писать отдельный код для логов

- Единый формат логов

## 2. Встроенная валидация

- Данные проверяются ДО использования

- Автоматические проверки после каждой итерации

- Health checks выявляют проблемы сразу

## 3. Быстрота

- Вместо 30 шагов → 6 итераций

- Вместо месяцев → недели

- Каждая итерация = работающая система

## 4. Меньше ошибок

- Тесты пишутся сразу с кодом

- Integration тесты на каждом этапе

- Бэктесты для проверки работоспособности

## 5. Прозрачность

- Вы всегда знаете что работает

- Детальные отчёты после каждой итерации

- Метрики на каждом этапе

# ГЛАВНЫЕ КОМАНДЫ

## Проверка после каждой итерации:

python scanner/tests/health_check.py --phase N

# Пример вывода:

✅ Структура: OK

✅ Конфиги: OK

✅ Unit тесты: 45/45 passed

✅ Integration тесты: 12/12 passed

✅ Логи генерируются: OK

📊 Метрики: Win rate=42%, Sharpe=0.85

ИТЕРАЦИЯ 3 ЗАВЕРШЕНА УСПЕШНО!

## Запуск UI:

python scanner/ui/scanner_ui.py

## Бэктест:

python scanner/backtest.py --start 2024-10-01 --end 2025-01-01

## Продакшн:

python scanner/main.py --mode live --capital 1000

✅ ГОТОВО К СТАРТУ! Жду вашего сигнала для начала Итерации 0